ISO27001认证注意事项

注意事项

  - 整个ISO27001从发布文件到最终评估最少4个月

  - 首先修改信息安全手册：公司组织架构：10人以下

  - 然后修改适应性声明文档；ISO27001标准的附录A很重要，适应性声明是根据附录A制定的，评估时根据适应性声明作为评估范围

  - 重点是管理评审和内审，至少1次，内审后至少1周之后进行管理评审

  - “风险评估”每个部门必须看，重要资产清单、风险识别、评估、缓解措施很重要，针对资产风险制定的安全措施的实施记录要全

  - 0101-信息安全风险识别与评价管理程序 ：每个部门必须看，关键是资产、威胁、脆弱性赋值、风险等级评价

  - 重要的文档

    - 信息安全手册

      - 重要的是确定组织架构、总共的人员数量，每个部门的人员数量

      - 信息安全角色和职责

      - 确定授权的管理者代表

    - 适应性声明

      - 与ISO27001标准的附录A条款的对应表，确定哪些条款适用、哪些条款不适用

      - 不适用的条款需要写明不适应的理由

    - 0101-信息安全风险识别与评价管理程序

      - 信息资产识别与评价

      - 对资产价值、威胁、脆弱性的评分

    - “风险评估”相关的记录文档

  - 重要的活动

    - 内审

      - 确定至少2个内审员（属于不同的部门），对公司所有部门的ISO27001遵循情况进行内审

      - 至少内审1次，正式评估之前一个半月左右进行内审即可

    - 管理评审

      - 确定1个管理者代表

      - 内审后一周做管理评审

  - 重要的资产管理

    - 服务器

    - 办公区域，门禁管理

    - 软件是否是正版的，正版软件需要提供正版 的证明，不是正版的软件需要提供使用授权书

  - 文档修改要求

    - 发布时间为 年 月 日

    - 修改公司名称、人员姓名、时间

  - ISO27001体系建立与实施过程

    - 年月日ISO27001开始启动

    - ISO27001培训（公司所有员工）

      - 培训签到表

    - 年 月 日体系正式发布

    - 资产识别与风险评估

      - 资产识别

      - 风险评估

      - 风险评估报告

      - 风险处置计划（处置开始时间、结束时间）

      - 风险处置计划检查

      - 残余风险报告

    - 实施记录文件

    - 年  月 日内审

    - 年   月 日管理评审

  - 现场审核注意事项

    - 灭火设备要经过检查记录

    - 个人办公桌面整理整洁

    - 网线\电线\电缆等理顺

    - 所有有形资产必须贴上标签

    - 所有电子文档准备完整，可供评估师审核

    - 手册,SOA,程序文件打印出来签字

    - 内审员、管理者代表协助评估师评估（负责提供证据，解答评估师的问题）